SİİRT İL ÖZEL İDARESİ

2009 YILI KÖYDES PROJESİ UYGULAMALARI

KÖYDES PROJESİNİN SON DURUMU :

2009 Yılı KÖYDES Programının 31.12.2009 Tarihi itibariyle durumu aşağıda gösterilmiştir

A ) KÖY YOLLARI PROJELERİ

*Köy yolları projelerine sene başında tahsis edilen 2.275.000,00.TL.ödenek ile 16 proje ile 3,1 km stabilize, 24,40 km. 1. Kat asfalt, 68,05 km 2. Kat asfalt yol yapımı tamamlanmıştır.

31.12.2009 tarihi itibariyle durumu aşağıda gösterilmiştir.

| İLÇE ADI | TAHSİS EDİLEN ÖDENEK (TL) | BİTEN PROJE ( AD) | TOPLAM PROJE (AD) | I.KAT ASFALT (Km) | II.KAT ASFALT (Km) | STABİLİZE KAPLAMA ( Km ) | ONARIM (Km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MERKEZ | 1.050.000,00 | 4 | 4 | 16,1 | 2,3 | 3,1 | - |
| AYDINLAR | 0,00 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| BAYKAN | 0,00 | 0 | 0 | 8,3 | - | - | - |
| ERUH | 250.000,00 | 5 | 5 | - | 15 | - | - |
| KURTALAN | 575.000,00 | 5 | 5 |  | 29,55 | - | - |
| PERVARİ | 0,00 | 0 | 0 |  |  | - | - |
| ŞİRVAN | 400.000,00 | 2 | 2 |  | 21,2 | - | - |
| TOPLAM | 2.275.000,00 | 16 | 16 | 24,4 | 68,05 | 3,1 | - |

B ) İÇME SULARI  DURUMU : *İçme suları projelerine sene başında tahsis edilen 2.975.000,00 TL. ödenek ile sene başında planlanan 20 projenin uygulaması tamamlanmıştır.

31.12.2009 tarihi itibariyle durumu aşağıda gösterilmiştir.

| İLÇE ADI | TAHSİS EDİLEN ÖDENEK ( TL) | BİTEN PROJE ( AD) | DEVAM EDEN PROJE (AD) | TOPLAM PROJE (AD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MERKEZ | 1.200.000,00 | 5 | - | 5 |
| AYDINLAR | 100.000,00 | 1 | - | 1 |
| BAYKAN | 500.000,00 | 5 | - | 5 |
| ERUH | 500.000,00 | 5 | - | 5 |
| KURTALAN | 175.000,00 | 2 | - | 2 |
| PERVARİ | 500.000,00 | 2 | - | 2 |
| ŞİRVAN | 0,00 | 0 | - | 0 |
| TOPLAM | 2.975.000,00 | 20 | - | 20 |

KÖYDES PROJELERİ GENEL İCMALİ

|  | TAHSİS EDİLEN ÖDENEK ( TL) | BİTEN PROJE ( AD) | DEVAM EDEN PROJE ( AD ) | TOPLAM PROJE (AD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KÖY YOLLARI | 2.275.000,00 | 16 | - | 16 |
| İÇME SULARI | 2.975.000,00 | 20 | - | 20 |
| ORTAK ÖDENEK | 130.000,00 | 1 | - | 1 |
| GENEL TOPLAM | 5.380.000,00 | 37 | - | 37 |