T.C. SİİRT İL ÖZEL İDARESİ

**2015**

YATIRIM PROGRAMI



**İÇİNDEKİLER**

1. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ……………………………….2-4
2. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü …………………………….5-6-7
3. İşletme Müdürlüğü …………………………...………………………8-9
4. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü……...……………………..10
5. İl Sağlık Müdürlüğü…………………………..………………………11-12
6. Milli Eğitim Müdürlüğü ……..…….……………..………………….13-14

**YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ**

**2015 YILI YATIRIM PROGRAMI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Performans Kodu*** | ***İlçesi*** | ***İşin Adı*** | ***Sektörü*** | ***Başlama Tarihi*** | ***Bitiş Tarihi*** | ***Proje Sayısı*** | ***Projede Planlanan İş*** | ***Birimi*** | ***Karakteristik*** | ***Finansman Kodu*** | ***2015 Yılı Ödeneği***  ***TL*** | ***Açıklama ve Öneriler*** |
| ***PH. 1.1*** | Muhtelif | Köy yollarında 100 km stabilize kaplama yapılması. | Ulaştırma | 2015 | 2015 |  |  | Km | Bakım Onarım | *5* | 1.600.000,00 |  |
| ***PH. 1.2*** | Muhtelif | Köy yollarında toplam 100 km malzemeli bakım, 100 km onarım yapılması. | Ulaştırma | 2015 | 2015 |  |  | Km | Bakım Onarım | *5* | 300.000,00 |  |
| ***PH. 1.3*** | Muhtelif | Köy yollarında toplam 60 km asfalt yama yapılması. | Ulaştırma | 2015 | 2015 |  |  | Km | Bakım Onarım | *5* | 50.000,00 |  |

***Şekil:1***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Performans Kodu*** | ***İlçesi*** | ***İşin Adı*** | ***Sektörü*** | ***Başlama Tarihi*** | ***Bitiş Tarihi*** | ***Proje Sayısı*** | ***Projede Planlanan İş*** | ***Birimi*** | ***Karakteristik*** | ***Finansman Kodu*** | ***2015 Yılı Ödeneği***    ***TL*** | ***Açıklama ve Öneriler*** |
| ***PH. 1.4*** | Muhtelif | Köy yollarının köy tanıtım ve trafik levhaları yapılması. | Ulaştırma | 2015 | 2015 |  |  | Km | Bakım Onarım | *5* | 100.000,00 |  |
| ***PH. 1.5*** | Muhtelif | Muhtelif Köy Yolları Sanat Yapılar Yenileme Yapım İşi. | Ulaştırma | 2015 | 2015 |  |  | Km | Bakım Onarım | *5* | 200.000,00 |  |
| ***TOPLAM*** | | | | | | | | | | | ***2.250.000,00*** |  |

***Şekil: 2***

**PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ**

**2015 YILI YATIRIM PROGRAMI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Performans Kodu*** | ***İlçesi*** | ***İşin Adı*** | ***Sektörü*** | | ***Başlama Tarihi*** | ***Bitiş Tarihi*** | ***Proje Sayısı*** | ***Projede Planlanan İş*** | ***Birimi*** | | ***Karakteristik*** | | ***Finansman Kodu*** | | ***2015 Yılı Ödeneği***  ***TL*** | ***Açıklama ve Öneriler*** |
| ***PH. 2.1*** | Muhtelif | İhtiyaca göre 30 yıllık işletme ömrünü tamamlayan 2 köyde şebeke, terfi ve isale hattı yenilemesi. | İçme Suyu | | 2015 | 2015 | 2 | 2 | Adet | | Bakım Onarım | | *5* | | 220.000,00 |  |
| ***PH. 2.2*** | Muhtelif | Çeşitli nedenlerle içme suyu yetersiz olan 16 üniteye içme suyu projesi yapılması. | İçme Suyu | | 2015 | 2015 | 16 | 16 | Adet | | Bakım Onarım | | *5* | | 1.280.000,00 |  |
| ***PH. 2.3*** | Muhtelif | Ünitelerimize içme suyu sağlayan 5 adet sondaj kuyusu temizlenerek geliştirilmesi. | İçme Suyu | | 2005 | 2005 | 5 | 5 | Kuyu | | Bakım Onarım | | *5* | | 250.000,00 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | ***Şekil: 1*** |
| ***Performans Kodu*** | ***İlçesi*** | ***İşin Adı*** | | ***Sektörü*** | ***Başlama Tarihi*** | ***Bitiş Tarihi*** | ***Proje Sayısı*** | ***Projede Planlanan İş*** | | ***Birimi*** | | ***Karakteristik*** | | ***Finansman Kodu*** | ***2015 Yılı Ödeneği***  ***TL*** | ***Açıklama ve Öneriler*** |
| ***PH. 2.4*** | Muhtelif | Çeşitli sebepler nedeniyle içme suyu yetersiz hale gelen 6 üniteye içme suyu amaçlı sondaj kuyusu açılması. | | İçme Suyu | 2015 | 2015 | 6 | 6 | | Adet | | Bakım Onarım | | *5* | 300.000,00 |  |
| ***PH. 2.5*** | Muhtelif | Çeşitli nedenlerle içme suyu yetersiz olan 16 üniteye içme suyu projesi yapılması. | | İçme Suyu | 2015 | 2015 | 16 | 16 | | Adet | | Bakım Onarım | | *5* | 320.000,00 |  |
| ***PH. 2.6*** | Muhtelif | İçme suyu tesislerini yenileme ve geliştirme kapsamında 16 köyde ikmal onarım işleri yapılması. | | İçme Suyu | 2015 | 2015 | 16 | 16 | | Adet | | Bakım Onarım | | *5* | 198.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Şekil: 2***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Performans Kodu*** | ***İlçesi*** | ***İşin Adı*** | ***Sektörü*** | ***Başlama Tarihi*** | ***Bitiş Tarihi*** | ***Proje Sayısı*** | ***Projede Planlanan İş*** | ***Birimi*** | ***Karakteristik*** | ***Finansman Kodu*** | ***2015 Yılı Ödeneği***  ***TL*** | ***Açıklama ve Öneriler*** |
| ***PH. 2.7*** | Muhtelif | İçme suyu yeterli olan 10 köye kanalizasyon şebekesi yapılması. | Kanalizasyon | 2015 | 2015 | 10 | 10 | Adet | Bakım Onarım | *5* | 820.000,00 |  |
| ***PH. 2.8*** | Muhtelif | İçme suyu yeterli olan 4 köye kanalizasyon şebekesi onarımlarının yapılması. | Kanalizasyon | 2015 | 2015 | 4 | 4 | Adet | Bakım Onarım | *5* | 180.000,00 |  |
| ***Ara Toplam:*** | | | | | | | | | | | ***3.568.000,00*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***PH. 2.9*** | Muhtelif | Köy Sosyal tesisleri ile Köylere Hizmet Götürme birliklerinin kırsalda üstlendikleri yatırım projelere nakdi yardım yapmak | Yardım | 2015 | 2015 |  |  |  | Yapım Bakım ve Onarım | 5 | 1.000.000,00 |  |
| ***TOPLAM*** | | | | | | | | | | | ***4.568.000,00*** |  |
| ***Şekil:3*** | | | | | | | | | | | | |

**İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ**

**2015 YILI YATIRIM PROGRAMI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Performans Kodu*** | ***İlçesi*** | ***İşin Adı*** | ***Sektörü*** | ***Başlama Tarihi*** | ***Bitiş Tarihi*** | ***Proje Sayısı*** | ***Projede Planlanan İş*** | ***Birimi*** | ***Karakteristik*** | ***Finansman Kodu*** | ***2015 Yılı Ödeneği***  ***TL*** | ***Açıklama ve Öneriler*** |
| ***PH. 3.1.*** | Merkez | İl Özel İdaresinin makine parkını güçlendirmek için araç satın alınması. | Yatırım | 2015 | 2015 | 1 | 1 | Adet | Yatırım | *5* | 2.250.000,00 |  |
| ***PH. 3.2*** | Merkez | İl Özel İdaresinin yeni binasının hizmete girmesinden sonra halen Vakıflar Genel Müdürlüğü arazisinde olan atölyeler, ambarlar ve akaryakıt istasyonu için yeni bir kampus oluşturulması ve kamulaştırma yapılması | Yatırım | 2015 | 2015 | 1 | 1 | Adet | Yatırım | *5* | 1.500.000,00 |  |
| ***TOPLAM:*** | | | | | | | | | | | ***3.750.000,00*** |  |

***Şekil: 1***

**İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**

**2015 YILI YATIRIM PROGRAMI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Performans Kodu*** | ***İlçesi*** | ***İşin Adı*** | ***Sektörü*** | ***Başlama Tarihi*** | ***Bitiş Tarihi*** | ***Proje Sayısı*** | ***Projede Planlanan İş*** | ***Birimi*** | ***Karakteristik*** | ***Finansman Kodu*** | ***2015 Yılı Ödeneği***  ***TL*** | ***Açıklama ve Öneriler*** |
| ***PH. 4.1*** | Muhtelif | Ağaç dikimi yapılması.  (Kurtalan İlçesine bağlı: Ekinli, Saipbeyli, Yayıklı) | Tarım | 2015 | 2015 | 1 | 1 | Adet | Tarım | *5* | 75.000,00 | 10.000 adet |
| ***PH. 4.2*** | Muhtelif | Feromen ve besi tuzağı alımı | Tarım | 2015 | 2015 | 1 | 1 | Adet | Tarım | *5* | 10.000,00 | 2.000 adet |
| ***TOPLAM:*** | | | | | | | | | | | ***85.000,00*** |  |

***Şekil: 1***

**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**

**2015 YILI YATIRIM PROGRAMI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Performans Kodu*** | ***İlçesi*** | ***İşin Adı*** | ***Sektörü*** | ***Başlama Tarihi*** | ***Bitiş Tarihi*** | ***Proje Sayısı*** | ***Projede Planlanan İş*** | ***Birimi*** | ***Karakteristik*** | ***Finansman Kodu*** | ***2015 Yılı Ödeneği***  ***TL*** | ***Açıklama ve Öneriler*** |
| ***PH. 5.1*** | Merkez | Komuta Kontrol Merkezi Yapım Projesi | Sağlık | 2015 | 2015 | 1 | 1 | Adet | Sağlık | *5* | 1.000.000,00 |  |
| ***PH. 5.2*** | Merkez | 3 adet Ambulans satın alınması | Sağlık | 2015 | 2015 | 3 | 3 | Adet | Sağlık | *5* | 510.000,00 |  |
| ***TOPLAM*** | | | | | | | | | | | ***1.510.000,00*** |  |

***Şekil: 1***

**MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

**2015 YILI YATIRIM PROGRAMI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Performans Kodu*** | ***İlçesi*** | ***İşin Adı*** | ***Sektörü*** | ***Başlama Tarihi*** | ***Bitiş Tarihi*** | ***Proje Sayısı*** | ***Projede Planlanan İş*** | ***Birimi*** | ***Karakteristik*** | ***Finansman Kodu*** | ***2015 Yılı Ödeneği***  ***TL*** | ***Açıklama ve Öneriler*** |
| ***PH. 6.1*** | Merkez | Merkez H. Şişman ortaokulu | Eğitim | 2015 | 2015 | 1 | 1 | Derslik | Yapım | *5* | 1.201.624,48 | Eski bina harap yerine. 12 derslik. |
| ***PH. 6.2*** | Merkez | Merkez Mevlana İlkokulu-Ortaokulu | Eğitim | 2015 | 2015 | 1 | 1 | Derslik | Yapım | *5* | 1.201.624,48 | Harap yerine. 12 derslik. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***2.403,248,96*** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Şekil: 1*** |
| ***PH. 6.3*** | Kurtalan | Kurtalan Yeni Mahalle Ortaokulu | Eğitim | 2015 | 2015 | 1 | 1 | Derslik | Yapım | *5* | 1.700.000,00 | 18 derslik. |
| ***PH. 6.4*** | Kurtalan | Kurtalan Sümer Mah. İlkokulu-Ortaokulu | Eğitim | 2015 | 2015 | 1 | 1 | Derslik ve Lojman | Yapım | *5* | 1.700.000,00 | 18 derslik. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3.400.000,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Toplam:*** | | ***5.803.248,96*** |  |
| ***GENEL TOPLAM :*** | | | | | | | | | | | ***17.966.248,96 TL*** |  |

***Şekil: 2***